2025年桐柏县宅基地集体建设用地和自然资源地籍数据成果入库汇交项目采购需求

**一、项目背景及政策依据**

根据《自然资源部办公厅关于印发《地籍数据库建设工作方案》的通知》（自然资办函〔2025〕1010号）、《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481号）、《关于加快地籍成果入库汇交工作的函》（自然资发〔2025〕32号）等文件精神，结合《河南省自然资源厅办公室关于做好全省地籍成果入库汇交工作的通知》（豫自然资办函〔2025〕43号）的具体要求。

桐柏县自然资源局需扎实做好地籍数据入库汇交工作，并稳步开展地籍成果汇交，按照应交尽交的基本原则，以县为单位分年度有序推进地籍数据汇交，省厅要求2025年6月底前，桐柏县必须完成全县宅基地集体建设用地和自然资源地籍数据成果入库汇交工作任务。

**二、主要工作内容**

需严格按照国家《地籍数据库标准》等规范要求，对各类已有地籍调查成果开展全面整理，缺少矢量数据图形的，还需要开展补充地籍调查，升级现有地籍调查数据库或新建地籍数据库，将现势的地籍调查成果完整纳入地籍数据库，并与确权登记成果精准关联，确保图属一致、现实有效。地籍成果入库时，若存在图形数据缺失、交叉重叠、位置偏移等问题的，应做好标注，后续结合相关业务办理逐步完善。按照河南省自然资源厅工作任务安排，桐柏县2025年需汇交宅基地、集体建设用地和自然资源地籍数据库。

**三、工作经费预算**

地籍成果入库汇交工作任务艰巨、专业性强。国家要求各地要切实提高重视程度，积极争取资金、人员等方面的支持保障，精心谋划组织开展此项工作。为保障工作顺利开展，参照财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知财建[2009]17 号等相关标准，经测算共需工作经费27.4872万元。

桐柏县自然资源局

2025年7月28日

**桐柏县2025年度地籍成果入库汇交项目预算明细表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 小计 | 预算依据 |
| 1 | 资料收集与数据整理 | 资料收集与清查费用 | 地籍调查成果数量庞大，需专业人员对宅基地、集体建设用地、城镇地籍等调查成果进行系统清查，剔除重复、无效及问题数据，整理规范有效数据。 | 宗地 | 102350 | 0.5 | 51175 | 参考财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知财建[2009]17 号，零星内业标准302元/人工日，人均处理数据按600宗地计算，折合0.5元/宗地。 |
| 2 | 数据格式标准化费用 | 不同来源数据格式各异，需统一标准化，涵盖数据分类、编码、存储格式等多方面调整，涉及复杂技术处理与质量检查。 | 宗地 | 102350 | 0.5 | 51175 | 参考财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知财建[2009]17 号，零星内业标准302元/人工日，人均处理数据按600宗地计算，折合0.5元/宗地。 |
| 3 | 数据关联与整合费用 | 将整理后的地籍调查数据与登记数据关联，实现数据整合与融合，需建立复杂关联规则与数据模型，确保数据逻辑一致性和完整性。 | 宗地 | 102350 | 0.5 | 51175 | 参考财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知财建[2009]17 号，零星内业标准302元/人工日，人均处理数据按600宗地计算，折合0.5元/宗地。 |
| 4 | 数据库建设 | 数据录入与整合费用 | 将各类地籍调查成果的图形、属性信息录入数据库，进行整合与关联，实现图属一 致，需大量人力与时间。 | 平方公里 | 23.73 | 4458 | 105788.34 | 参考财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知财建[2009]17 号，数据入库，地形图入库1:500，214.33元/幅，每幅面积0.0625平方公里，因图形比较分散，小面积系数按1.3计算，折合4458元/平方公里。 |
| 5 | 成果整理、质检与汇交、验收 | 配合省、市部门将数据离线汇交至省厅。对部、省、市检查发现的问题，及时按要求完成整改。 | 费率 | 259313.34 | 0.06 | 15558.8 | 按生产费用的6%进行预算 |
| 6 | 合计 | 274872.00（大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整） |