桐柏县2025年永久基本农田缺口问题整改恢复潜力图斑调查项目

一、基本情况

2025年9月15日，南阳市自然资源督察办公室向桐柏县委、政府主要领导发出《关于切实守牢耕地保护红线的提醒函》，指出依据国家2024年度国土变更调查数据，我具永久基本农田种耕地面积为67.14万亩，远低于国土空问规划分解下达的永久基本农田保护任务(68.13万亩)0.99万亩，已突破保护红线，缺口居全市前列。分析2024年国土变更调查数据，桐柏县2024年度永久基本农田流耕地流出量为1.39万亩;2025年省级下发桐柏县第一、二季度耕地流出图斑中，已核实永久基本农田耕地流出量为0.41万亩综上截止2025年8月底，桐柏县基本农田耕地流出共计1.8万亩，远低于上级下达的永久基本农田保护目标。

二、主要任务

为落实整改任务，根据近期出台的《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的实施意见》(豫办〔2025〕15号)、《自然资源部国家林业和草原局关于优化年度国土变更调查规范调查成果应用的通知》(自然资发〔2025〕128号)、《永久基本农田保护红线管理办法》，结合2025年度国士变更调查对误划的符合耕地调查规则的“认定一批”，对确实误划的劣质耕地在符合永久基本农田调整补划政策要求的情况下“置换一批”,对具备良好种植条件、易恢复的“整改恢复一批”，坚决防止整改“简单化、一刀切”、稳妥有序恢复流失耕地，确保永久基本农田保护目标数量不减少，质量不降低。

三、工作计划和建议

为确保恢复整改工作按时保质保量完成，需对流出的永久基本农田(1.8万亩)逐图斑进行外业核查，摸清土地现状，建立数据台账，分类制定整改方案，项目预算价为：27.829万元。要求具备相应资质和能力的技术服务单位开展工作。

桐柏县自然资源局

2025年10月27日

桐柏县2025年永久基本农田缺口问题整改恢复潜力

图斑调查项目技术服务费用预算

1、预算依据

预算依据《测绘类项目支出标准》（2023年）。

2、工程造价及最终取价

根据工作要求，桐柏县2025年永久基本农田缺口问题整改恢复潜力图斑调查项目涉及工作量图斑3274个，面积1.4万亩，根据工作要求，需要对图斑进行资料收集、比对核实、“互联网”在线核查、审查、数据上传、填报，汇总数据分析等技术工作。

依据《国土调查类项目支出标准》（2023年）-“互联网”在线核查监理支出标准，举证照片审核28元/张，按每个图斑至少4张照片计算，合每个图斑112元。结合项目实际情况，建议技术服务工作预算费用降低至85元/个以内，合计费用3274*85=278290元，技术服务费用预算控制在278290元以内。

预    算    表

| 序号 | 类型 | 单价 | 工作量 | 预算费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永久基本农田缺口问题整改恢复潜力图斑调查项目技术服务 | 85元/亩 | 3274亩 | 278290 |
| 总计 |  |  |  | 278290 |