桐柏县2025年第三批市级衔接补助资金项目安排计划公告公示

桐柏县2025年度第三批市级衔接补助资金864万元。按照《2025年桐柏县巩固脱贫攻坚有效成果同乡村振兴有效衔接工作计划》，结合项目准备情况，经县委农村工作领导小组研究，决定将资金对接以下项目（附表），现予公示，如有意见建议，请发函或致电桐柏县农业农村局，电话：0377-681115933，电子信箱：tbfpbghjj@163.com。

附：衔接补助资金项目对接表

桐柏县农业农村局

2025年11月3日

|  | 乡镇 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算(万 元) | 市级资金 | 预期绩效目标 | 联农带农机制 | 实施期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业农村局 | 2025年高标准农田提升项目 | 乡村建设 | 农业基础建设 | 3万亩高标准农田9个项目规划区内，主要涉及毛集、朱庄、新集、回龙、月河、吴城等9个乡镇 | 1.补足建设强度:在2023年3万亩高标准农田项目区规划建设道路约2689米，塘堰19口清淤、整修、加固等,新增波形栏杆145米，混凝土矩形渠130.4米;2.补足建设面积:在回龙乡栗树村补建高标准农田434亩，其中:硬化排灌沟渠约2488米，拦河坝1处，集水池2座，配套地埋管道约1325米,土质排水沟约355米，增施有机肥等:3.防灾减灾:吴城镇罗畈村张庄实施一座塘堰治理，实施堰塘周边道路维修、堰塘清淤护砌、堰漏、溢洪道等。 | 765 | 520.3 | 1、产出指标:19口塘堰清淤、整修、加固等;2689米农田生产道路:补建高标准农田434亩:整修吴城镇罗畈村塘堰1座。2、经济指标:可便利农田生产、灌溉有效保障粮食安全;3、满意度指标:群众满意度大于98%。 | 1、资产归村集体所有，项目建成后由村集体维护；2、便利农田生产。 | 2025.3-2025.12 | 农业农村局 |
| 2 | 月河镇 | 月河镇2025年沈庄村农桥提升改造项目 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 月河镇沈庄村 | 拆除原农桥（长6.5m，宽2.8m，厚0.18m）。新建桥（长9m，宽5m，厚0.3m）等附属设施 | 15 | 15 | 1.产出目标：拆除原农桥（长6.5m，宽2.8m，厚0.18m）。新建桥（长9m，宽5m，厚0.3m）等附属设施。 2.经济效益：项目建成后产权归村集体所有，为周边群众提供更加便利的出行条件，方便群众生产生活，约120户400余名群众受益； 3.社会效益指标：受益群众满意度≥97%。 | 项目建成后产权归村集体所有，为周边群众提供更加便利的出行条件，方便群众生产生活，约120户400余名群众受益； | 2025.07.1-2025.12.31 | 农业农村局 |
| 3 | 月河镇 | 2025年月河镇徐寨村饮用水井建设项目 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 月河镇徐寨村 | 新建饮用水井1眼及相关配套设施。 | 15 | 15 | 1.产出目标：新建饮用水井1眼及相关配套设施。 2.经济效益：项目建成后产权归村集体所有，可保障周边30余户100余名群众的饮水安全。 3.群众满意度：群众满意度≥97%。 | 项目建成后产权归村集体所有，可保障周边30余户100余名群众的饮水安全。 | 2025.07.1-2025.12.31 | 农业农村局 |
| 4 | 月河镇 | 2025年月河镇老街村上刘庄组生产道路及灌溉配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 月河镇老街村 | 对老街村上刘庄组窑冲至淮南旅游路一条长200米、宽3.5米生产路实施硬化。同时铺设生产用电电缆200米，配备水泵等灌溉设施，就近在老虎冲水库抽水灌溉。 | 10 | 10 | 1.产出目标：对老街村上刘庄组窑冲至淮南旅游路一条长200米、宽3.5米生产路实施硬化。同时铺设生产用电电缆200米，配备水泵等灌溉设施，就近在老虎冲水库抽水灌溉； 2.经济效益：改善农业生产、生活条件，增加农田灌溉面积150亩，有效提升群众收入； 3.社会效益指标：受益群众满意度≥97%。 | 项目建成后，产权归村集体所有。改善农业生产、生活条件，增加农田灌溉面积150亩，有效提升群众收入。 | 2025.07.1-2025.12.31 | 农业农村局 |
| 5 | 月河镇 | 2025年月河镇唐城村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 月河镇唐城村 | 对唐城大桥北侧，小城组与唐西组交界处长约50米、宽13米土路实施硬化。 | 9 | 9 | 1.产出目标：硬化0.05KM道路。 2.经济效益：项目建成后产权归村集体所有，预计建成后可方便豫鄂两省群众及游客互通，方便3000余人出行。同时，可吸引湖北旅游景点客流和高速客流，促进月河文旅产业发展。 3.群众满意度：群众满意度≥97%。 | 项目建成后产权归村集体所有，预计建成后可方便豫鄂两省群众及游客互通，方便3000余人出行。同时，可吸引湖北旅游景点客流和高速客流，促进月河文旅产业发展。 | 2025.07.1-2025.12.31 | 农业农村局 |
| 6 | 月河镇 | 2025年月河镇林庙村排水渠修缮项目 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 月河镇林庙村 | 对林庙村李庄组200米排水渠进行修缮. | 6 | 6 | 1、产出目标：新对林庙村李庄组200米排水渠进行修缮；2、效益目标：产权归村集体所有，项目建成后可提高周边村民生活环境，80余户280余名群众受益；3、群众满意度：群众满意度≥97%。 | 产权归村集体所有，项目建成后可提高周边村民生活环境，80余户280余名群众受益。 | 2025.07.1-2025.12.31 |  |
| 7 | 月河镇 | 月河镇2025年沈庄村农桥提升改造项目 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 月河镇沈庄村 | 拆除原农桥（长6.5m，宽2.8m，厚0.18m）。新建桥（长9m，宽5m，厚0.3m）等附属设施 | 15 | 15 | 1.产出目标：拆除原农桥（长6.5m，宽2.8m，厚0.18m）。新建桥（长9m，宽5m，厚0.3m）等附属设施。 2.经济效益：项目建成后产权归村集体所有，为周边群众提供更加便利的出行条件，方便群众生产生活，约120户400余名群众受益； 3.社会效益指标：受益群众满意度≥97%。 | 项目建成后产权归村集体所有，为周边群众提供更加便利的出行条件，方便群众生产生活，约120户400余名群众受益； | 2025.07.1-2025.12.31 |  |
| 8 | 月河镇 | 2025年月河镇老街村观光农业基础配套建设项目 | 产业发展 | 种植业配套基础设施 | 月河镇老街村 | 1.对老街村采摘园现有520平方米房屋建筑进行室内外升级改造，购置农产品初加工设备一套，建成特色轻饮空间、餐食空间与研学多功能教室，实现“平日研学、周末家庭”的复合利用；2.配套实施路面硬化、标识指引、电力设施改造及排水沟渠建设；3.对户外场地进行环境改造，打造户外研学、团建场景；4.安装绿电系统一套，雨水收集系统两处，水系生态净化系统一处。 | 185.2 | 185.2 | 1.产出目标：1.对老街村采摘园现有520平方米房屋建筑进行室内外升级改造，购置农产品初加工设备一套，建成特色轻饮空间、餐食空间与研学多功能教室，实现“平日研学、周末家庭”的复合利用；2.配套实施路面硬化、标识指引、电力设施改造及排水沟渠建设；3.对户外场地进行环境改造，打造户外研学、团建场景；4.安装绿电系统一套，雨水收集系统两处，水系生态净化系统一处。2.经济效益：完善观光农业基础配套设施，打造研学、团建新场景，配备小型农产品初加工设备，推动观光农业、乡村农旅融合发展，增加农业产业附加值，有效提升群众收入。带动周边务工人员5人以上，受益户人均收益提高1万元；3.社会效益指标：受益群众满意度≥97%。 | 项目建成后，产权归村集体所有，增加村集体经济上入4万元以上，可带动周边观光农业和农旅融合发展，带动周边群众务工就业5人以上，受益户人均收益提高1万元以上。 | 2025.07.1-2025.12.31 |  |
| 9 | 月河镇 | 2025年月河镇袁庄村茶场配套设施提升项目 | 产业发展 | 产业路 | 月河镇袁庄村 | 新建茶场配套道路一条约1100米及配套设施. | 59.8 | 59.8 | 1、产出目标：新建茶厂配套道路一条1100米及配套设施；2、效益目标：产权归村集体所有，项目建成后可为袁庄村茶场提供更加便利的生产条件，促进村集体项目增产增收。同时为周边两个村民小组群众提供出行便利；3、群众满意度：群众满意度≥97%。 | 产权归村集体所有，项目建成后可为袁庄村茶场提供更加便利的生产条件，促进村集体项目增产增收。同时为周边两个村民小组群众提供出行便利。 | 2025.07.1-2025.12.31 |  |
| 10 | 月河镇 | 2025年立华月河项目区产业道路建设项目 | 产业发展 | 产业配套 | 月河镇彭寨、徐寨村 | 新建月河彭寨铁路桥入口到养殖厂区岔口道路长1公里；徐寨商品鸡场场区出口上坡路段道路长0.15公里，宽度均为3.5米、厚度0.18米，C25砼路面硬化。 | 43.7 | 43.7 | 1.产出指标：新建立华养殖小区月河彭寨、徐寨2条生产道路，共长1.15公里、宽3.5米、0.18米厚，C25砼路面硬化。2.社会效益目标：带动县域经济发展，促进农户就业增收。3.满意度指标：受益群众满意度≥97%。 | 产权归村集体所有。减少了农户运输成本和时间成本，提高立华公司以及养殖户的生产效率，方便周边村民出行，加速实现立华年出栏黄羽肉鸡3500万羽养殖规模，带动县域经济发展，促进农户就业增收。 | 2025.3-2025.12 | 农业农村局 |